|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [1주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 3스닥(주식트레이딩 시스템) | | |
| 프로젝트 팀명 | *3조 멋있조* | **프로젝트 팀원** | (팀장) 정민수  (팀원) 변윤섭, 손영진, 박보현, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1주차 프로젝트 수행 계획 및 달성도 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 정민수 | * 주식트레이딩 화면 제작, 기초데이터 작성, 오토트레이딩 시스템 구현 |
| 변윤섭 | * 부트스트랩 사용 틀 디자인 선정 및 동적차트 구현 예정 |
| 손영진 | * 개인 계좌, 뉴스 슬라이드를 위한 footer 제작, 뉴스 테이블 제작 |
| 박보현 | * 로그인 화면, 로그인 화면에 띄울 주가지수 차트, 게시판 제작 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 1주차 프로젝트 수행 내용 및 문제점 | | |
| 이름 | **수행 내용** | **문제점** |
| 정민수 | * 트레이딩 화면제작, 시스템 구현 | * 테이블 구성 및 배치시 CSS 설정 미숙 |
| 변윤섭 | * 틀 디자인 선정 및 차트 구현 | * 차트 데이터 동기화 및 동적차트 구현 어려움 |
| 손영진 | * Footer 제작, 뉴스 테이블 제작 * 뉴스 크롤링 제작 | * 다른 팀원들과 관련된 협의 부족 * (데이터, 화면에 협의필요) |
| 박보현 | * 로그인 화면 * 게시판 제작 | * 주가지수 차트 제작하지 못함 * 게시판 경로 설정에서 오류 발생 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. 2주차 프로젝트 수행 계획 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 정민수 | * 기초데이터 작성, 오토트레이딩 시스템 구현 |
| 변윤섭 | * 디자인 완성, 조원들에게 배포, 동적차트구현, 다른 페이지간의 링크 연결완성 |
| 손영진 | * 개인 계좌구현 및 다른 기능들 팀원들과 협조하여 완성 |
| 박보현 | * 로그인 화면에 뉴스 띄우기, AboutUs 및 모든 화면에 css 적용하기 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. 강사님 피드백 | |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  |  |
| 피드백 일시 년 월 일  강사명 (서명) | |